**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»**

**Ульчского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.03.2023 № 24**

**с. Богородское**

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

С целью реализации полномочий, установленных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края, Правилами благоустройства территории сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения С.Н. Тисленок

# **УТВЕРЖДЕНА**

постановлением администрации сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края

от 15.03.2023 № 24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения
«Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| Соисполнители Программы:  | Отсутствуют |
| Участники Программы:  | Отсутствуют |
| Цель Программы: | Организация благоустройства |
| Задачи Программы: | 1. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
2. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории населённого пункта.
 |
| Основные мероприятия Программы: | 1. Организация и содержание объектов благоустройства.
2. Информационное и праздничное оформление;
3. Уборка территории;
4. Организация и содержание сетей уличного освещения.
 |
| Подпрограммы: | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Организация и содержание объектов благоустройства;
2. Уборка территории;
3. Организация и содержание систем уличного освещения территории.
 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Реализуется с 2023 по 2025 годаЭтап реализации соответствует одному году |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | Средства местного бюджета:2023 – 650 000,00 ₽2024 – 650 000,00 ₽2025 – 650 000,00 ₽ |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Повышение комфортности условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния территории населённого пункта |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства в сельском поселении «Село Богородское» Ульчского муниципального района, основные проблемы

Одной из проблем территории сельского поселения «Село Богородское» является низкий уровень общего благоустройства территорий.

Серьезную озабоченность вызывает состояние объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности и прочих не закрепленных за собственником или иным законным владельцем территорий (далее по тексту – территории), поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью проживания является одним из приоритетов деятельности органов местного самоуправления.

В вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства, экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в сельском поселении имеются территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий, в том числе:

- ремонт пешеходных коммуникаций;

- обеспечение освещения территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения и заинтересованных лиц, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения программы.

В муниципальной собственности находятся 4 общественных территории, которыми пользуется жители поселения:

- Стадион открытого типа по ул. Советская уч. 38А;

- Детская игровая площадка по ул. Комсомольская, 24;

- Детская игровая площадка по ул. Некрасова, 11А;

- Детская игровая площадка по ул. Парковая, 4А.

Реализация программы – необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территории, повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

Начиная с 2018 года, ощутимый вклад в развитие благоустройства на территории поселения принесло участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Общий объём привлечённых средств краевого бюджета составил 9 260 410,00 ₽:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 г. – 981 160,00 ₽; | 2020 г. – 1 795 880,00 ₽; | 2022 г. – 2 024 910,00 ₽. |
| 2019 г. – 2 965 840,00 ₽; | 2021 г. – 1 492 620,00 ₽; |  |

На территории сельского поселения наблюдается обилие клещей в период их максимальной сезонной и суточной активности (более 100 особей на 1 флаго/час). Ежегодно регистрируются случаи присасывания клещей, которые происходят на территории лесных участков. В связи с тем, что лесной фонд находится в непосредственной близости от границ населённого пункта, существует риск распространения клещей на общественные территории, предназначенные для массового отдыха населения и находящиеся в муниципальной собственности.

Благоустроенные, в рамках данного проекта территории нуждаются в своевременном содержании и поддержании в санитарном и технически исправном состоянии, что в свою очередь требует ряд финансовых затрат.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Приоритеты и цели политики сельского поселения в сфере благоустройства, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Приоритетом и целью политики администрации сельского поселения при реализации данной программы является повышение уровня благоустройства территорий, качество проживания населения и хозяйствующих субъектов на территории с. Богородское, соответственно.

Для качественного решения поставленных задач необходимо:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения.

3. Прогноз ожидаемых результатов Программы, характеризующих состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в дорожном хозяйстве;

Реализация Программы позволит повысить качество и комфорт среды обитания жителей поселения, улучшить условия жизнедеятельности различных групп населения, а также обеспечить доступность благоустроенных объектов для отдельных групп населения.

Планируемый эффект реализации Программы – качественное изменение территорий сельского поселения и демонстрация жителям поселения возможности практической реализации мероприятий по благоустройству территорий.

4. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикаторов (показателей). На основе последовательности решения задач Программы определяются этапы её реализации

Поскольку мероприятия Программы, связанные с проектированием, размещением, содержанием и восстановлением элементов благоустройства, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

4.1. Организация и содержание объектов благоустройства

Контрольными этапами данного направления Программы являются:

- проведение, проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства. Индикатором в данном случае служит стабильное финансирование и расходование (≥ 95%) заложенных на год средств, без тенденции снижения их суммы при планировании на последующие года реализации.

- акарицидная (противоклещевая) обработка не менее 2,2 га. мест массового отдыха, находящихся в муниципальной собственности.

4.2. Уборка территории

Контрольным этапом и индикатором данного направления Программы является ежегодная отчистка от мусора, опавшей листвы; сухой и сорной растительности, покос травы и обрезка поросли объёме 25 м³.

4.3. Организация и содержание систем уличного освещения

Контрольным этапом данного направления Программы является содержание в исправном состоянии систем уличного освещения. Индикатором в данном случае служит ≥ 95% наличие и функционирование отдельных элементов данных систем.

5. Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и краткое описание мероприятий, включаемых в Программу

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Благоустройство сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |
| Период реализации Программы |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация и содержание объектов благоустройства |
| 1.1. | Расходование финансовых средств на проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства; озеленение территории муниципального образования; организации пешеходных коммуникаций | % | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 |
| 1.1.1. | Индикатор (показатель) | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Акарицидная (противоклещевая) обработка мест массового отдыха, находящихся в муниципальной собственности | га. | ≥ 2,2 | ≥ 2,2 | ≥ 2,2 |
| 1.2.1 | Индикатор (показатель) | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Уборка территории |
| 2.1. | Отчистка от мусора, опавшей листвы, сухой и сорной растительности; покос травы и обрезка поросли |  м³. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.1.1. | Индикатор (показатель) | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Организация и содержание систем уличного освещения территории |
| 3.1. | Нормативное функционирование элементов систем уличного освещения территории | % | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 |
| 3.1.1. | Индикатор (показатель) | 1 | 1 | 1 |

6. Информация по финансовому обеспечению расходов бюджета сельского поселения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего в рамках Программы:** | **949 05 03 0600000000 000** | **650 000,****00** | **650 000,****00** | **650 000,****00** |
| **1.** | **Организация и содержание объектов благоустройства[[1]](#footnote-2)**  | **949 05 03 0600100000 000** | **350 000,****00** | **350 000,****00** | **350 000,****00** |
| проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства; озеленение территории муниципального образования; организации пешеходных коммуникаций | 949 05 03 0600100113 000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| **2.** | **Поддержание, улучшение санитарного и эстетического состояния территории1** | **949 05 03 0600200000 000** | **100 000,****00** | **100 000,****00** | **100 000,****00** |
| отчистка от мусора, опавшей листвы, сухой и сорной растительности; покос травы и обрезка поросли; акарицидная обработка | 949 05 03 0600200114 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **3.** | **Организация и содержание систем уличного освещения территории1** | **949 05 03 0600300000 000** | **100 000,****00** | **100 000,****00** | **100 000,****00** |
| проектирование, размещение, содержание и восстановление систем освещения; оплата услуг электроснабжения | 949 05 03 0600300115 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **4.** | **Информационное и праздничное оформление территории муниципального образования** | **949 05 03 0600400000 000** | **100 000,****00** | **100 000,****00** | **100 000,****00** |
| Приобретение, доставка информационных знаков, материалов и оборудования; проведение конкурсов по благоустройству | 949 05 03 0600400116 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

- финансовые риски, связанные с недостаточность средств в бюджете сельского поселения.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- детальное планирование мероприятий Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов;

- принятие иных мер в соответствии с полномочиями.

7. Механизм реализации и оценки эффективности Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации Программы, основанный на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы. Интегральная оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы определяются:

1) оценка степени достижения цели и решения задач Программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ=\frac{\left(Ф\_{1}/П\_{1}+Ф\_{2}/П\_{2}+…+Ф\_{3}/П\_{3}\right)}{к},где:$$

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, Ф₁ / П₁ + П₂ / Ф₂ + ... ).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов рассчитывается по формуле:

$$БЛ=\frac{О}{Л}, где:$$

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов;

О – фактическое освоение средств по Программе в отчетном периоде;

Л – планируемые расходы на реализацию Программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

В случае неосвоения средств бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет сельского поселения в ноябре-декабре отчетного года средства краевого и (или) федерального бюджета, предоставленные сельскому поселению в соответствии с правовыми актами Хабаровского края, Российской Федерации, соглашениями с краевыми, федеральными органами исполнительной власти, значение Л подлежит уменьшению на сумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Л изменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной записке годового отчета о ходе реализации Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы (далее – мероприятия Программы) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$СС\_{м}=\frac{\left(ССН\_{факт}+ССЗ\_{факт}\right)}{2×М}, где:$$

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССНфакт – количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий Программы.

В расчет принимаются:

1) мероприятия Программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации Программы;

2) переходящие мероприятия Программы, если:

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий Программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

$$О\_{и}=0,6×ДИ+0,25×БЛ+0,15×СС\_{м}, где:$$

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной – при Ои = 1;

- эффективность повысилась – при Ои > 1;

- эффективность снизилась – при Ои < 1.

1. объекты/территории муниципальной собственности и прочие не закрепленные за собственником или иным законным владельцем территории [↑](#footnote-ref-2)