АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023 № 23

с. Богородское

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципаль-ного района Хабаровского края», утверждённую постановлением админис-трации сельского поселения «Село Богородское» от 26.12.2016 № 390

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края администрация сельского поселения «Село Богородское Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальную программу «Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края», утверждённую постановлением администрации сельского поселения «Село Богородское» от 26.12.2016 № 390, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Богородское» в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения 	С.Н. Тисленок

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края

от 15.03.2023 № 23

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края

от 26.12.2016 № 390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края»

| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы: | Отсутствуют |
| Участники Программы: | Отсутствуют |
| Цель Программы: | Обеспечение дорожной сети нормативным требованиям качества и безопасности |
| Задачи Программы: | - Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; - Повышение технического состояния и уровня безопасности автомобильных дорог; - Приведение в нормативное состояние (строительство) искусственных сооружений дорожной сети. |
| Основные мероприятия Программы: | - Развитие дорожного хозяйства. - Обеспечение безопасности дорожного движения; - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения/ |
| Подпрограммы: | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Содержание в технически исправном состоянии дорожных знаков, светофоров, ограждений, автобусных остановок, освещения, видеонаблюдения - Удаление снега с полотна автомобильных дорог; - Профилирование проезжей части грунтовых дорог; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Реализуется с 2023 по 2025 года Этап реализации соответствует одному году |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | Средства местного бюджета: 2023 – 3 330 650,00 ₽ 2024 – 3 031 120,00 ₽ 2025 – 3 109 700,00 ₽ |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Комфортность и безопасность жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения «Село Богородское» |

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Богородское» Ульчского муниципального района, основные проблемы

Транспорт создает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей, играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Транспортная инфраструктура является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства, и обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края, исполняет функции единого заказчика по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населённого пункта составляет 25,9 км. Автомобильные дороги построены в 60-80 года XX века, имеют грунтовое исполнение, рассчитаны на нагрузку 
в 6 тонн, что не позволяет в полной мере осуществлять перевозки грузов с использованием современного парка автомобилей большой грузоподъемности. Климатические особенности предрасполагают к обильному выпадению осадков в летнее время, их скапливанию в зимнее, и таянью в весеннее.

До момента основания поселения природный ландшафт допускал образование естественных оврагов и кюветов для водоотведения талых вод. В настоящее время вблизи данных кюветов располагаются участки дорожной сети по ул. Невельского, ул. Рабочая, ул. Ключевая и жилые дома. Отсутствие содержания данных кюветов может привести к чрезмерному размытию грунта и как следствие обрушению прилегающих объектов.

Основным проблемным вопросом является отсутствие вблизи населённого пункта должным образом оформленного карьера с подходящим для изъятия грунтом. Отсутствие качественного грунта пагубно складывается на содержании дорожной сети и делает её ремонт проблематичным.

Состояние дорожного хозяйства и автотранспортных средств (как общего пользования, так и личного транспорта граждан) имеет непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры, как в грузовых, так и в пассажирских перевозках.

Негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению задач на местном уровне, для чего в рамках программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, оптимизации организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

2. Приоритеты и цели политики сельского поселения в сфере дорожного хозяйства, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

## Приоритетом и целью политики администрации сельского поселения при реализации данной программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, безопасность проживания населения и хозяйствующих субъектов на территории с. Богородское, соответственно.

## Превентивные меры в отношении дорожной деятельности и организация правильного применения норм и правил поведения позволит обеспечить достаточно надёжную защиту здоровья и жизни, и избежать социальной напряжённости населения.

## Для качественного решения поставленных задач необходимо проработать вопрос поиска дополнительных источников финансирования по необходимым мероприятиям.

## Располагая только бюджетом сельского поселения, возможно проведение работ по содержанию имеющейся на балансе администрации дорожной сети и проведения частичных ремонтов её отдельных участков.

## 3. Прогноз ожидаемых результатов Программы, характеризующих состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в дорожном хозяйстве;

## В первую очередь Программа нацелена на поддержание имеющихся дорожных сетей в состоянии 100% функционирования. Программа подразумевает ежегодную направленность по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, безопасности дорожного движения и развитию дорожного хозяйства.

## Комплексный подход с учётом проблемных вопросов, указанных в разделе 1 Программы, позволит значительно снизить степень ветшания дорожной сети поселения и снизить траты на её ежегодное содержание, а высвобожденные средства дорожного фонда направить на капитальный ремонт участков дорожной сети.

## 4. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикаторов (показателей). На основе последовательности решения задач Программы определяются этапы её реализации

## Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

## 4.1. Развитие дорожного хозяйства

## Контрольным этапом данного направления Программы является проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Индикатором в данном случае служит стабильное финансирование и расходование (≥ 95%) заложенных на год средств, без тенденции снижения их суммы при планировании на последующие года реализации.

## 4.2. Обеспечение безопасности дорожного движения

## Контрольным этапом данного направления Программы является содержание в исправном состоянии дорожных знаков, светофоров, ограждений, автобусных остановок и прочих элементов дорожной сети. Индикатором в данном случае служит ≥ 95% наличие и функционирование данных объектов, согласно действующего ПОДД поселения.

## 4.3. Содержание автомобильных дорог местного значения

## Контрольным этапом и индикатором данного направления Программы является удаление снега с полотна автомобильных дорог и профилирование проезжей части автомобильных дорог.

## 5. Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и краткое описание мероприятий, включаемых в Программу

## СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское»

Ульчского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период реализации Программы |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходование финансовых средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 |
| 1.1.1. | Индикатор (показатель) |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание в технически исправном состоянии дорожных знаков, светофоров, ограждений, автобусных остановок, освещения, видеонаблюдения. | % | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 |
| 2.1.1. | Индикатор (показатель) |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 3.1. | Удаление снега с полотна автомобильных дорог (от общей протяжённости дорог) | км. | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 3.1.1. | Индикатор (показатель) |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Профилирование проезжей части грунтовых дорог (от общей протяжённости дорог) | км. | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 3.2.1. | Индикатор (показатель) |  | 1 | 1 | 1 |

## 6. Информация по финансовому обеспечению расходов бюджета сельского поселения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское»

Ульчского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, ₽ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего в рамках Программы: |  | 949 04 09 0500000000 000 | 3 330 650, 00 | 3 031 120, 00 | 3 109 700, 00 |
| 1. | Развитие дорожного хозяйства | 949 04 09 0500100000 000 | 1 000 000, 00 | 700 470, 00 | 779 050, 00 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 949 04 09 0500100005 000 | 1 000 000, 00 | 700 470, 00 | 779 050, 00 |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 949 04 09 0500200000 000 | 850 650, 00 | 850 650, 00 | 850 650, 00 |
| Установка/приобретение/восстановление дорожных знаков, светофоров, ограждений, автобусных остановок. |  | 949 04 09 0500200006 000 | 850 650, 00 | 850 650, 00 | 850 650, 00 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 949 04 09 0500300000 000 | 1 480 000, 00 | 1 480 000, 00 | 1 480 000, 00 |
| Удаление снега с полотна автомобильных дорог, профилирование проезжей части, устройство/замена пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения |  | 949 04 09 0500300007 000 | 1 480 000, 00 | 1 480 000, 00 | 1 480 000, 00 |

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

## проведённых по восстановлению автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Богородское» Ульчского района Хабаровского края при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Участок подвергшийся разрушению |  | Категория участка автодороги | Интенсивность | Работы, необходимые к проведению на участках автодорог |  |  | Экспертная стоимость работ, тыс. руб. | Дата выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | адрес | протяжён-ность, км |  |  | виды работ | ед. изм. | объём |  |  |
| 1 | ул. Набережная | Ульчский район район, Хабаровский край автомобильная дорога с. Богородское | 0,93 | 5 | - | Восстановление дорожного полотна | м3 | 3 063,09 | 1 606,33 | октябрь 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | Водопропускные трубы: | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Восстановление дорожного полотна | м3 | 5 106,00 | 2 250,63 | октябрь 2022 год |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 856,96 |  |

ПЛАН

мероприятий по осуществлению деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2023 год

тыс.руб.

| Наименование мероприятия |  |  | Месторасположение (ориентир) | Объём финансирования | Период проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сезонное содержание автомобильных дорог |  | с. Богородское (25.9 км.) | 1 480,00 | январь - декабрь |
| 2 | обеспечение безопасности дорожного движения |  | согласно указаниям ПОДД | 850,65 | II – IV квартал |
| 3 | развитие дорожного хозяйства |  | согласно указаниям ПОДД | 1 000,00 | II – III квартал |
|  |  |  |  | 3 330,65 |  |

- Под сезонным содержанием автомобильных дорог подразумевается удаление снега с полотна автомобильных дорог и её элементов, профилирование проезжей части, отчистка отдельных участков пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения.

- Под понятием "обеспечение безопасности дорожного движения" запланированы следующие мероприятия:

-	Обустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров):

| с. Богородское ул. Советская (от перекрёстка ул. Кирова до ул. Невельского) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участки |  | сторона | метры | полосы движения |  | материалы |  |  |
| начало | конец |  |  | ширина полосы, м | количество полос, шт. | гвозди, кг. | лесоматериалы круглые, куб.м. | доски обрезные, куб.м. |
| 0+451 | 0+566 | слева | 115 | 1 | 1 | 7,94 | 2,07 | 5,64 |
| 0+569 | 0+720 | слева | 151 | 1 | 1 | 10,42 | 2,72 | 7,40 |
| 0+738 | 0+808 | слева | 70 | 1 | 1 | 4,83 | 1,26 | 3,43 |
| 0+812 | 1+237 | слева | 425 | 1 | 1 | 29,33 | 7,65 | 20,83 |
|  |  |  | 761 |  |  | 52,51 | 13,70 | 37,29 |

-	Обустройство дорожных металлических барьерных ограждений:

| с. Богородское ул. Партизанская (Богородское - Пристань) общеобразовательные учреждения, сад № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участки |  | сторона | Протяжён-ность, м | ограждения |  | материалы |  |  |  |  |  |
| начало | конец |  |  | высота, м | тип | Болты с гайками, кг | Балки ограждения, т | Стойки опорные, т | Закладные детали, т | Бетон М400, м³ | Щебень, м³ |
| 0+518 | 0+568 | слева | 50 | 1,1 | перильные | 13,50 | 0,60 | 0,40 | 0,32 | 2,04 | 0,41 |
| 0+527 | 0+568 | справа | 42 | 1,1 | перильные | 11,34 | 0,50 | 0,34 | 0,27 | 1,71 | 0,34 |
| 0+572 | 0+622 | слева | 50 | 1,1 | перильные | 13,50 | 0,60 | 0,40 | 0,32 | 2,04 | 0,41 |
| 0+572 | 0+622 | справа | 50 | 1,1 | перильные | 13,50 | 0,60 | 0,40 | 0,32 | 2,04 | 0,41 |
|  |  |  | 192 |  |  | 51,84 | 2,30 | 1,54 | 1,23 | 7,83 | 1,57 |
| с. Богородское ул. Советская общеобразовательные учреждения (школа с. Богородское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участки |  | сторона | метры | ограждения |  | материалы |  |  |  |  |  |
| начало | конец |  |  | высота, м | тип | Болты с гайками, кг | Балки ограждения, т | Стойки метал. опорные, т | Закладные детали, т | Бетон М400, куб.м | Щебень, куб.м |
| 0+633 | 0+683 | слева | 50 | 1,1 | перильные | 13,50 | 0,60 | 0,40 | 0,32 | 2,04 | 0,41 |
| 0+633 | 0+683 | справа | 50 | 1,1 | перильные | 13,50 | 0,60 | 0,40 | 0,32 | 2,04 | 0,41 |
| 0+687 | 0+731 | слева | 45 | 1,1 | перильные | 12,15 | 0,54 | 0,36 | 0,29 | 1,84 | 0,37 |
| 0+687 | 0+728 | справа | 42 | 1,1 | перильные | 11,34 | 0,50 | 0,34 | 0,27 | 1,71 | 0,34 |
|  |  |  | 187 |  |  | 50,49 | 2,24 | 1,50 | 1,20 | 7,63 | 1,53 |

- Под понятием "развитие дорожного хозяйства" запланированы следующие мероприятия:

-	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

| отсыпка грунтом отдельных участков улиц микрорайона «Пром.Комбинат» с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участки |  | Улица, переулок | а/м дорога |  |  | Грунт |  | Цебень |  | Работа техники, машиночасы |  |  |  |  |
| начало | конец |  | протяжён-ность, м | сред. ширина полотна, м | высота отсыпки, м. | объём, м³ | вес, т | объём, м³ | вес, т | Экскаваторы дизельные гусеничные 0,65 м3 | Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | Катки вибра-ционные 2,2 т | Автомобиль-самосвал (7 т) |
| 0+000 | 0+180 | Северная | 180 | 4,43 | 0,5 | 466,20 | 740,33 | 0,04 | 0,07 | 16,303 | 22,636 | 0,407 | 0,817 | 0,037 |
| 0+000 | 0+190 | Комсомольская | 190 | 4,90 | 0,5 | 536,75 | 852,36 | 0,05 | 0,08 | 18,684 | 26,149 | 0,475 | 0,954 | 0,043 |
| 0+000 | 0+187 | Рабочая | 187 | 5,44 | 0,5 | 578,77 | 919,08 | 0,05 | 0,08 | 20,057 | 28,286 | 0,519 | 1,043 | 0,046 |
| 0+000 | 0+293 | Промкомбинат | 293 | 5,02 | 0,5 | 845,31 | 1 342,34 | 0,08 | 0,12 | 29,394 | 41,212 | 0,750 | 1,508 | 0,068 |
| 0+897 | 0+974 | Октябрьская | 77 | 5,28 | 0,5 | 232,16 | 368,66 | 0,02 | 0,03 | 8,055 | 11,336 | 0,207 | 0,417 | 0,019 |
|  |  |  | 927 | 2 659,18 |  |  | 4 222,77 | 0,24 | 0,38 | 92,49 | 129,62 | 2,36 | 4,74 | 0,21 |

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы

## При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

## - организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

## - финансовые риски, связанные с недостаточность средств в муниципальном дорожном фонде.

## В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

## - детальное планирование мероприятий Программы;

## - оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

## - разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов;

## - принятие иных мер в соответствии с полномочиями.

## 7. Механизм реализации и оценки эффективности Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации Программы, основанный на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы. Интегральная оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы определяются:

1) оценка степени достижения цели и решения задач Программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

ДИ=Ф1/П1+Ф2/П2+…+Ф3/П3к,где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, Ф₁ / П₁ + П₂ / Ф₂ + ... ).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов рассчитывается по формуле:

БЛ=ОЛ, где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов;

О – фактическое освоение средств по Программе в отчетном периоде;

Л – планируемые расходы на реализацию Программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

В случае неосвоения средств бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет сельского поселения в ноябре-декабре отчетного года средства краевого и (или) федерального бюджета, предоставленные сельскому поселению в соответствии с правовыми актами Хабаровского края, Российской Федерации, соглашениями с краевыми, федеральными органами исполнительной власти, значение Л подлежит уменьшению на сумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Л изменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной записке годового отчета о ходе реализации Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы (далее – мероприятия Программы) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ССм=ССНфакт+ССЗфакт2×М, где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССНфакт – количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий Программы.

В расчет принимаются:

1) мероприятия Программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации Программы;

2) переходящие мероприятия Программы, если:

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий Программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Ои=0,6×ДИ+0,25×БЛ+0,15×ССм, где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной – при Ои = 1;

- эффективность повысилась – при Ои > 1;

- эффективность снизилась – при Ои < 1.

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 12.05.2022 № 22-2022 (АВР)